GEP v1.1  보험중개사 시험 준비 앱

PHASE 1  개발 경과 및 결과 보고서

문서번호: GEP_030   |   작성일: 2026.02.21   |   작성자: 노팀장   |   승인: 조대표님

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 서비스명 | GEP (Goal Exam Platform) v1.1 |
| 대상 시험 | 보험중개사 (손보1부, 손보2부, 법령) |
| 총 문제 수 | 1,080문제 (23~31회, 9개 회차) |
| 배포 URL | https://gepv11.vercel.app |
| 기술 스택 | React 19 + Vite + Tailwind CSS + Zustand |
| Phase 1 기간 | Week 0 ~ Week 3 (2026.02) |
| 현재 상태 | ✅ 배포 완료 / Phase 2 인수인계 준비 중 |

1. PHASE 1 개발 경과

1.1 개발 목표

ACIU(보험계리사 시험 앱) 개발 경험을 바탕으로, 보험중개사 시험 준비 모바일 퍼스트 학습 플랫폼 구축. 핵심 원칙은 최소 비용($0)으로 시장 검증 가능한 MVP 완성.

1.2 주차별 개발 진행 현황

| 주차 | 목표 | 완료 항목 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| Week 0 | 데이터 준비 | 1,080문제 exams.json 변환, questionRaw 방식 확정 | ✅ 완료 |
| Week 1 | 핵심 UI 개발 | QuestionView, AnswerButton, Question.jsx, 모바일 최적화 | ✅ 완료 |
| Week 2 | 배포 & 이어풀기 | Vercel 배포, progressMap 이어풀기, D-day 카운터, PWA | ✅ 완료 |
| Week 3 | 통계 UI | statsStore, StatsPanel, 과목별 학습 모드, 대문 대시보드 | ✅ 완료 |

1.3 개발 속도

원래 계획 10일 → 실제 1일 만에 Week 0~1 완료. Phase 1 전체를 계획 대비 약 3배 빠른 속도로 완성.

2. PHASE 1 구현 결과

2.1 완료된 핵심 기능

| 기능 영역 | 구현 내용 | 관련 파일 |
| --- | --- | --- |
| 문제 풀이 | 진위형 O/X 선택, 정답 확인, 이전/다음 이동 | Question.jsx |
| 이어풀기 | progressMap으로 과목/회차별 진도 저장/복원 | examStore.js |
| 통계 카운팅 | 4개 버킷(total/daily/bySubject/byRound) 누적 | statsStore.js |
| 과목별 학습 | 12개 세부과목 × 전체 회차 학습 모드 | Home.jsx |
| 대문 대시보드 | D-day, 누적/금일 통계, 과목별 바차트 | Home.jsx 외 |
| 사용자 설정 | 이름/휴대폰/시험일 입력 팝업 | SettingsPopup.jsx |
| PWA | 홈화면 추가, 오프라인 지원 | manifest.json, sw.js |
| GitHub 연동 | git push → Vercel 자동배포 | .github/workflows |

2.2 데이터 아키텍처 (Phase 1)

| 저장소 | 키 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| localStorage | gep:v1:examStore | 진도(progressMap), 답안, 회차/과목 상태 |
| localStorage | gep_stats_v1 | 통계(total/daily/bySubject/byRound) |
| localStorage | gep:v1:settings | 사용자 이름, 시험일 |
| 정적 파일 | public/data/exams.json | 1,080문제 전체 (questionRaw 방식) |

3. PHASE 1에서 발견된 문제점

3.1 기술적 버그 (Known Issues)

| 번호 | 문제 현상 | 원인 | 심각도 |
| --- | --- | --- | --- |
| Issue-1 | byRound['전체'] 혼합 집계 | round='전체' 시 문자열 키로 저장 | 중간 |
| Issue-2 | daily 버킷 무한 누적 | 날짜별 키 삭제 로직 없음 | 낮음 |
| Issue-3 ⚠️ | 과목별 학습 이어풀기 미작동 (항상 1번부터) | setSubSubject가 항상 index=0 강제 리셋 | 높음 |
| Issue-4 | showResume 미사용 dead code | 변수 계산 후 조건부 렌더링 미적용 | 낮음 |

3.2 구조적 한계 (Phase 1의 근본 제약)

- localStorage 기반 → 기기 변경 시 모든 학습 데이터 초기화

- 실명 로그인 없음 → 개인 맞춤 누적 데이터 추적 불가

- 다중 기기(폰/태블릿/PC) 동기화 불가

- 통계 수치 표시되나 서버 저장 없어 신뢰성 근거 부재

- 게스트 → 회원 전환 시 학습 이력 마이그레이션 체계 없음

3.3 핵심 교훈 — 선과장(DB 담당) 검토 의견

Phase 1 과정에서 선과장(GEP029 문서)과의 논의를 통해 서비스 경쟁력의 핵심이 명확해졌다.

- 콘텐츠(문제은행) SSOT = Notion 유지 (변경 없음)

- 학습데이터 SSOT = 서버 DB(Supabase) → Phase 2 최우선 과제

- attempts 원장 없이는 '6개월간 30번 풀이, 정답률' 구현 근본적으로 불가

- 멀티디바이스 + 해지 후 1년 보관 → 서버 저장 필수

- 통계 수치의 신뢰성이 이 앱의 핵심 경쟁력 (조대표님 확인)

4. PHASE 1 최종 평가

4.1 성과 요약

| 평가 항목 | 결과 |
| --- | --- |
| 문제 풀이 핵심 기능 | ✅ 완성 — 1,080문제 안정적 서비스 |
| UI/UX 모바일 최적화 | ✅ 완성 — PWA 지원 |
| 배포 인프라 | ✅ 완성 — GitHub + Vercel 자동배포 |
| 통계 UI | ✅ 구현 완료 (단, localStorage 기반) |
| 과목별 학습 이어풀기 | ⚠️ 부분 구현 — Issue-3 미해결 |
| 고객 서비스 DB | ❌ 미구현 — Phase 2 최우선 과제 |
| 실명 로그인 | ❌ 미구현 — Phase 2 필수 |
| 멀티디바이스 동기화 | ❌ 미구현 — Phase 2 필수 |

4.2 Phase 2 방향 — 조대표님 확정 결정사항

- Supabase 연동을 Phase 2 절대 1순위로 확정

- 이어풀기 버그(Issue-3)는 Supabase 연동과 동시에 근본 해결

- 게스트: 문제 풀기 허용 / 통계·이력: 유료 회원만 서버 저장

- 멀티디바이스 지원 + 해지 후 1년 데이터 보관 정책 확정

- 통계 기준: 시도 누적 (최근 1회 아닌 전체 누적 방식)

- 계정 자동 병합 금지, 사용자 액션에 의한 계정 연결만 허용(A안)

- 새술은 새포대 — Phase 2는 새로운 개발팀장 창에서 깨끗하게 시작

Phase 1은 성공적으로 완료되었습니다. Phase 2는 고객 서비스 DB 구축을 최우선으로 새로운 팀에서 시작합니다.

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서 번호 | GEP_030 |
| 작성자 | 노팀장 (Claude Sonnet 4.6) |
| 작성일 | 2026.02.21 |
| 승인자 | 조대표님 |
| 다음 문서 | GEP_031 PHASE 2 인수인계서 (별첨) |