GEP v1.1  보험중개사 시험 준비 앱

PHASE 2  개발팀장 인수인계서

문서번호: GEP_031   |   작성일: 2026.02.21   |   작성자: 노팀장   |   수신: 신규 개발팀장

새술은 새포대에 담는다 — Phase 2는 이 문서 하나만으로 완전히 독립 시작합니다.

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 서비스명 | GEP (Goal Exam Platform) v1.1 |
| 배포 URL | https://gepv11.vercel.app |
| GitHub | https://github.com/allipceo/GEPv1.1 |
| Phase 1 상태 | ✅ 완료 — 1,080문제 정상 서비스 중 |
| Phase 2 최우선 목표 | 고객 서비스 DB 구축 + Supabase 연동 |
| 기술 스택 | React 19 + Vite + Tailwind CSS + Zustand |
| 팀 체계 | 조대표(의사결정) → 노팀장(기획) → 고팀장(개발, Claude Code) |

1. 현재 서비스 상태 (Phase 1 완료 시점)

1.1 동작하는 기능

| 기능 | 상태 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 문제 풀이 (O/X 진위형) | ✅ 정상 | 1,080문제 23~31회 |
| 회차별 학습 | ✅ 정상 | 23~31회 선택 후 순차 풀이 |
| 과목별 학습 (12과목) | ⚠️ 부분 동작 | 통계 카운팅은 되나 이어풀기 미작동 |
| 이어풀기 (회차별) | ✅ 정상 | progressMap 키: '회차_과목' |
| 이어풀기 (과목별) | ❌ 미작동 | Issue-3: 항상 1번부터 시작 |
| 통계 대시보드 | ✅ 정상 | 단, localStorage 기반으로 기기별 독립 |
| D-day 카운터 | ✅ 정상 |  |
| 설정 (이름/시험일) | ✅ 정상 |  |
| PWA | ✅ 정상 | 홈화면 추가 가능 |

1.2 localStorage 데이터 구조

| 키 | 내용 | 마이그레이션 필요 |
| --- | --- | --- |
| gep:v1:examStore | progressMap(이어풀기), answers(답안), 선택 상태 | 예 — Supabase attempts로 이전 |
| gep_stats_v1 | total/daily/bySubject/byRound 통계 | 예 — Supabase stats로 이전 |
| gep:v1:settings | 이름, 휴대폰, 시험일 | 예 — Supabase users로 이전 |

2. PHASE 2 최우선 과제 — 고객 서비스 DB

⚡ 핵심 메시지: 고객 DB 구축이 문제 풀이 기능보다 더 복잡하고 더 중요합니다.

조대표님이 정의한 이 앱의 차별화 경쟁력은 '어떤 고객이 언제 접속해서 무슨 과목을 몇 개 풀었고, 그 중 합격률이 얼마인지 + 각 과목별 학습 진도 현황이 개인별로 누적 추적되는 것'입니다. 이것이 다른 앱이 따라올 수 없는 경쟁력입니다.

2.1 왜 localStorage로는 안 되는가

- 기기 변경 시 모든 학습 이력 소멸

- 같은 사람이 폰/PC에서 동시 접속 시 데이터 분리

- '6개월간 30번 풀이 중 몇 번 정답' 같은 개인 맞춤 통계 불가

- 구독 해지 후 재가입 시 이전 이력 복구 불가

- 운영자가 고객별 학습 현황을 볼 방법이 없음

2.2 필수 DB 테이블 (선과장 GEP029 확정안)

선과장(DB 담당)이 조대표님과 상세 논의를 거쳐 확정한 스키마입니다. 이것이 SSOT입니다.

인증/계정 테이블

| 테이블명 | 주요 컬럼 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| users | user_id, status, created_at, deleted_at | 회원 마스터 |
| oauth_accounts | provider, provider_user_id, user_id | 카카오/네이버 간편로그인 |
| sessions | session_id, user_id, refresh_token_hash, expires_at | 멀티디바이스 세션 관리 |
| devices | device_id, user_id, platform, device_name, last_seen_at | 멀티디바이스 추적 |

구독/보존 테이블

| 테이블명 | 주요 컬럼 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| subscriptions | subscription_id, user_id, status, current_period_start, current_period_end, canceled_at | 구독 상태 관리 / 해지 후 1년 보관 판단 |

학습 원장 테이블 (핵심)

| 테이블명 | 주요 컬럼 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| attempts | attempt_id, user_id, question_id, attempted_at, selected_answer, is_correct, round, subject, sub_subject, device_id, mode | 모든 풀이 이력 원장 — 이것이 모든 통계의 기반 |
| question_stats | user_id, question_id, total_attempts, correct_count, last_attempted_at | 집계 캐시 — 실시간 조회 성능용 |
| progress | user_id, filter_key, current_index, last_updated | 이어풀기 위치 저장 |

⚠️  attempts 원장이 없으면 '특정 문제를 6개월간 30번 풀어 몇 번 맞췄나' 같은 핵심 기능 구현 불가

3. 조대표님 확정 정책 (SSOT)

아래는 조대표님이 선과장과의 논의에서 직접 확정한 정책입니다. 변경 시 반드시 조대표님 승인 필요.

| 정책 항목 | 확정 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 멀티디바이스 | 지원 필수 | 폰/태블릿/PC 동기화 |
| 해지 후 데이터 | 1년 보관 후 삭제 (soft delete) | 재구독 시 복구 가능 |
| 통계 기준 | 시도 누적 (최근 1회 아님) | 모든 풀이 횟수 누적 추적 |
| 게스트 모드 | 문제 풀기 허용 / 서버 저장 없음 | 기능 체험용 |
| 회원 통계 | 서버에 attempts 실시간 저장 | 구독 active 상태만 |
| 계정 병합 | 자동 병합 금지 (A안) | 사용자 액션으로만 계정 연결 |
| 구독 모델 | 월 구독료 (유료 회원만 통계 보존) | 6~10개월 학습 주기 고려 |
| 오답 처리 | '한 번이라도 틀린 문제' 기준 오답노트 | attempts 누적 기반 계산 |

4. PHASE 2 개발 우선순위

⚠️  문제 풀이 기능보다 고객 서비스 DB가 먼저입니다. DB 없이 개발하면 나중에 전부 뜯어야 합니다.

4.1 개발 순서 (이 순서 변경 시 조대표님 승인 필요)

| 순위 | 작업 | 내용 | 이유 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1순위 ⭐ | Supabase 프로젝트 설정 | DB 생성, 테이블 스키마 배포, 환경변수 설정 | 모든 기능의 기반 |
| 2순위 ⭐ | 인증 구현 (OAuth) | 카카오/네이버 간편 로그인, authStore 추가 | 고객 식별 없이 개인화 불가 |
| 3순위 ⭐ | attempts API 연동 | saveAnswer() → POST /attempts, 구독 상태 분기 | 원장 쌓기 시작점 |
| 4순위 | 이어풀기 수정 (Issue-3) | setSubSubject에 progressMap 조회 로직 추가 | 버그와 DB 동시 해결 |
| 5순위 | stats 조회 API | GET /stats/summary — 홈 대시보드 연동 | 통계 신뢰성 확보 |
| 6순위 | 구독/결제 | 토스페이먼츠 연동, subscriptions 테이블 | 유료화 기반 |
| 7순위 | localStorage 마이그레이션 | 회원가입 시 로컬 데이터 → Supabase 이전 | Phase 1 이력 보존 |

4.2 프론트엔드 변경 포인트

현재 Zustand 구조에서 최소 변경으로 연동합니다.

- authStore 신규 추가: authStatus(guest/authenticated), subscriptionStatus(active/inactive)

- saveAnswer() 분기: guest → 로컬만 / authenticated+active → POST /attempts

- statsStore 분기: 서버 통계 조회 API 연동

- Home.jsx: 회원 로그인/로그아웃 버튼 추가

- Phase 1 examStore.js / statsStore.js 최소 수정 원칙 유지

5. Phase 1 미해결 이슈 — 인수 항목

| 이슈 | 현상 | 해결 방향 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| Issue-3 (이어풀기) | 과목별 학습 → 홈 → 재진입 시 항상 1번부터 시작 | Supabase progress 테이블 연동 시 함께 해결 | 높음 |
| Issue-1 (통계) | round='전체' 시 byRound['전체'] 문자열 키로 저장 | attempts의 실제 question.round값 사용으로 해결 | 중간 |
| Issue-2 (용량) | daily 버킷 날짜별 무한 누적 | 서버 이전 후 localStorage 자동 정리 | 낮음 |
| Issue-4 (dead code) | showResume 변수 미사용 | 코드 정리 시 제거 | 낮음 |

6. 현재 코드 구조

6.1 핵심 파일 목록

| 파일 | 역할 | Phase 2 변경 여부 |
| --- | --- | --- |
| src/stores/examStore.js | 문제 로드, progressMap, 답안 저장 | setSubSubject 수정 필요 (Issue-3) |
| src/stores/statsStore.js | 통계 4개 버킷 관리 | 서버 연동 분기 추가 |
| src/utils/statsStorage.js | localStorage read/write | 최소 수정 (서버 연동 시) |
| src/pages/Question.jsx | handleAnswer, 중복방지 Set, StatsPanel | saveAnswer 서버 분기 추가 |
| src/pages/Home.jsx | 과목별/회차별 학습 진입, 대시보드 | authStore 연동, 로그인 버튼 |
| public/data/exams.json | 1,080문제 전체 데이터 | 변경 없음 (Notion SSOT 유지) |

6.2 로컬 개발 환경

- Node.js 설치 필요

- cd D:\zobis2026\01_project\개발\gepv1.1

- npm install

- npm run dev (모바일 테스트: npm run dev -- --host)

- 배포: git add . && git commit -m '메시지' && git push origin main

- Vercel 자동 배포 (push 후 2~3분 내)

7. 팀 협업 체계 및 주의사항

7.1 역할 분담

| 역할 | 담당 | 역할 설명 |
| --- | --- | --- |
| 조대표 | 의사결정권자 | 모든 중요 결정 승인, 최종 확정 |
| 노팀장 | 기획/검증 (Claude Sonnet) | 개발 지시, 1차 검증, 문서화, 맥락 유지 |
| 고팀장 | 실제 개발 (Claude Code) | 코딩 실행, 결과 보고 |
| 선과장 | DB 설계 자문 | GEP029 문서 기준, DB 설계 SSOT |

7.2 절대 준수 원칙

⚠️  오케이 받기 전 코딩 절대 금지 — 기획/계획 승인 후 개발 시작

⚠️  examStore.js 최소 변경 원칙 — 핵심 로직 변경 시 반드시 노팀장 검토

⚠️  SSOT 원칙 — 문제은행=Notion, 학습데이터=Supabase, 코드=GitHub

⚠️  filteredQuestions useMemo 필수 — selector로만 사용, state에 저장 금지

- 단계별 승인: 계획 → 조대표 승인 → 개발 → 1차 검증(노팀장) → 최종 승인(조대표)

- 문서화: 완료 작업마다 GEP_XXX 번호 부여, docs/ 폴더에 저장

- localStorage 키 변경 시 버전 가드 필수

7.3 맥락 관리 (창 구조)

| 창 | 역할 |
| --- | --- |
| 최상위 기획창 (이 창) | SSOT 관리, 전체 맥락 유지, 최종 의사결정 |
| Phase 2 개발팀장창 (신규) | 이 인수인계서로 시작, 개발 지시/검증 |
| 고팀장 (Claude Code) | 실제 코딩, 결과 보고 |

이 문서 하나로 Phase 2를 완전히 독립 시작할 수 있습니다. Phase 2 최우선 = 고객 DB + Supabase 연동.

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서 번호 | GEP_031 |
| 작성자 | 노팀장 (Claude Sonnet 4.6) |
| 작성일 | 2026.02.21 |
| 승인자 | 조대표님 |
| 참조 문서 | GEP_028 (카운팅프로세스), GEP_029 (DB설계), GEP_030 (Phase1 결과) |