GEP v1.1 보험중개사 시험 준비 앱

PHASE 2 세부계획서

Supabase 연동 + 통계 서비스 + 서비스레벨 기반 Feature Gate

| 문서번호 | GEP_032 |
| --- | --- |
| 작성일 | 2026.02.22 |
| 작성자 | 노팀장 (Claude Sonnet 4.6) |
| 승인자 | 조대표님 |
| 상태 | ✅ 승인 완료 — 개발 착수 대기 |
| 참조 문서 | GEP_028, GEP_029, GEP_031 |

# 1. 개요 및 Phase 2 목표

✅  Phase 1 완료 (https://gepv11.vercel.app, 1,080문제 서비스 중). Phase 2는 고객 DB + 통계 서비스 구축이 핵심입니다.

Phase 2의 최우선 목표는 Supabase 기반 고객 서비스 DB 구축입니다. localStorage 기반의 Phase 1과 달리, 서버에 attempts 원장을 쌓아 개인별 누적 학습 통계를 제공합니다. 이것이 다른 앱이 따라올 수 없는 차별화 경쟁력입니다.

핵심 설계 원칙은 앱은 항상 동일하게 배포하고, 기능은 서버에서 제어하는 것입니다. 고객이 서비스 레벨을 업그레이드하면 관리자가 DB에서 레벨만 변경하면 재배포/재다운로드 없이 즉시 기능이 활성화됩니다.

# 2. 서비스 레벨 체계

## 2.1 레벨별 기능 정의

| 레벨 | 구분 | attempts 저장 | 기본통계 | 심화통계 | 주요 기능 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 레벨1 | 무료 (게스트) | ❌ | ❌ | ❌ | 기출풀이, 진도저장(로컬) |
| 레벨2 | 유료1 — 기본 | ✅ | ✅ | ❌ | 정답률 통계, 서버 진도 저장 |
| 레벨3 | 유료2 — 통계 | ✅ | ✅ | ✅ | 틀린문제 복습, 과목별 약점 분석 |
| 레벨4 | 유료3 — 진위형 | ✅ | ✅ | ✅ | 진위형 문제, 개인 맞춤 학습 |
| 레벨5 | 유료4 — 모의고사 | ✅ | ✅ | ✅ | 모의고사, 합격확률 예측 |

⚠️  STATS_MIN_LEVEL은 featureFlags.js에서 단일 값으로 관리. 현재 초기값 2이나 서버 운영비 고려 시 3으로 조정 가능 — 재배포 없이 변경됩니다.

## 2.2 Feature Gate 설계 (중앙 제어)

앱 안에 모든 기능 코드를 포함하되, 서버에서 내려주는 userFeatures 객체로 ON/OFF를 제어합니다.

| featureFlag 키 | 초기값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| STATS_MIN_LEVEL | 2 | 통계 기능 최소 레벨 (2 또는 3으로 조정 가능) |
| WRONGNOTE_MIN_LEVEL | 3 | 오답노트 최소 레벨 |
| MOCKEXAM_MIN_LEVEL | 5 | 모의고사 최소 레벨 |
| ADVANCED_STATS_MIN_LEVEL | 3 | 심화통계 (과목별 약점분석 등) 최소 레벨 |

### Feature Gate 동작 방식

① 고객 로그인 시 Supabase에서 service_level 조회

② 서버가 userFeatures 객체를 JWT 토큰에 포함하여 응답

③ authStore가 userFeatures를 저장 (localStorage 캐시 포함)

④ statsService가 userFeatures.canStats 값으로 저장 여부 분기

⑤ 관리자가 users.service_level 변경 → 고객 다음 로그인 시 즉시 적용

📌  features_override (jsonb) 컬럼으로 개별 고객 예외 적용 가능 — 레벨2 고객에게 베타 테스트로 통계만 임시 제공하거나 VIP 고객에게 레벨5 기능 무료 제공도 DB 값 하나로 가능.

# 3. STEP별 실행 계획

⚠️  승인된 순서 — STEP 순서 변경 시 조대표님 재승인 필요. 코딩 시작 전 각 STEP 지시서를 노팀장이 작성 후 조대표님 승인을 받습니다.

| STEP | 작업 | 상세 내용 | 대상 파일 | 리스크 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Issue-1 수정 round 오염 방지 | · question.round로 변경 · Number.isInteger guard 추가 · 비정상 시 console.warn + record 차단 | Question.jsx | 낮음 |
| 2 | Supabase 스키마 구축 | · attempts 테이블 생성 · users / oauth_accounts / sessions / devices / subscriptions 테이블 · RLS 정책 적용 (user_id NOT NULL) | Supabase 콘솔 | 중간 |
| 3 | statsService 어댑터 설계 | · statsService.js 신규 생성 · 게스트: statsStore.updateStats() 기존 유지 · 회원: POST /attempts 분기 · featureFlags.js 신규 생성 | statsService.js featureFlags.js | 중간 |
| 4 | 게스트/회원 통계 분기 구현 | · authStore.js 신규 생성 · serviceLevel 1~5 관리 · userFeatures 서버 발급 토큰 기반 · localStorage 캐시 (오프라인 대응) | authStore.js Home.jsx | 높음 |

## 3.1 STEP 1 상세 — Issue-1 수정

대상 파일: src/pages/Question.jsx (line 111-118)

변경 내용: updateStats 호출 시 round: selectedRound → round: question.round

guard 추가: Number.isInteger(question.round) 검증. 비정상 시 record 차단 + console.warn

완료 조건: localStorage byRound에 '전체' 키 없음 확인 + 숫자 키(23~31) 정상 확인

🔴  이 한 줄 수정이 Supabase attempts 원장의 오염을 영구 차단합니다. STEP 2 이전에 반드시 완료해야 합니다.

## 3.2 STEP 2 상세 — Supabase 스키마

### attempts 테이블 (학습 원장 — 핵심)

| 컬럼명 | 타입 | 변경사항 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| attempt_id | uuid PK | 유지 | 자동생성 |
| user_id | uuid FK NOT NULL | RLS 추가 ✅ | 인증 사용자만 insert 허용 |
| question_id | text | 유지 | IBEX_ID (불변 키) |
| question_round | integer | 유지 (guard 추가) ✅ | 항상 숫자만 저장, 전체 금지 |
| subject | text | 유지 | 법령/손보1부/손보2부 |
| sub_subject | text | 유지 | 보험업법 등 12개 세부과목 |
| study_mode | text | 유지 | round / subject (확장 가능) |
| selected_answer | integer | 유지 | 1~4 |
| is_correct | boolean | 서버 판정 ✅ | 클라이언트 조작 방지 |
| exam_version | text | 신규 추가 ✅ | exams.json 버전 식별자 |
| service_level | integer | 신규 추가 ✅ | 저장 시점의 사용자 레벨 기록 |
| attempted_at | timestamptz | 유지 |  |
| device_id | uuid | 유지 | 멀티디바이스 추적 |

### users 테이블 (서비스레벨 제어)

| 컬럼명 | 타입 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| user_id | uuid PK | 내부 식별자 (자동생성) |
| service_level | integer | 1~5, 기본값 1 (관리자 변경으로 즉시 적용) |
| features_override | jsonb (nullable) | 개별 예외 설정 — 예: {"canStats": true} |
| status | text | active / blocked |
| created_at | timestamptz |  |
| deleted_at | timestamptz (nullable) | soft delete — 해지 후 1년 보관 |

📌  attempts.subject, sub_subject는 조회 성능과 단순성을 위해 유지 결정. 선과장 정규화 의견은 현 단계에서 보류 (exams.json 기반이라 서버 조인 불가).

## 3.3 STEP 3 상세 — statsService 어댑터

### 신규 파일: src/services/statsService.js

기존 statsStore.js 수정 없이, 바깥에 어댑터 씌우는 방식.

게스트 (serviceLevel = 1): statsStore.updateStats() — 기존 localStorage 방식 그대로

회원 (serviceLevel >= STATS_MIN_LEVEL): POST /attempts → Supabase 저장

네트워크 실패 시: pending queue → 재시도

### 신규 파일: src/config/featureFlags.js

STATS_MIN_LEVEL, WRONGNOTE_MIN_LEVEL, MOCKEXAM_MIN_LEVEL 등 단일 관리

## 3.4 STEP 4 상세 — authStore + 통계 분기

### 신규 파일: src/stores/authStore.js

상태: authStatus (guest / authenticated), serviceLevel (1~5), userFeatures (객체)

로그인 시 서버에서 userFeatures 수신 → localStorage 캐시 저장

오프라인 시: 캐시 기준으로 동작

record 시점 게이트: authenticated + serviceLevel >= STATS_MIN_LEVEL 일 때만 서버 저장

✅  통계 조회뿐 아니라 저장 시점에도 게이트 적용 — 선과장 의견 채택

# 4. 확정 정책 SSOT

| 구분 | 확정 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 콘텐츠 SSOT | Notion (문제은행) | 변경 없음 |
| 학습데이터 SSOT | Supabase (attempts 원장) | Phase 2 신규 |
| 코드 SSOT | GitHub (allipceo/GEPv1.1) | 변경 없음 |
| 서비스레벨 제어 | Supabase users.service_level | 관리자 DB 변경으로 즉시 적용 |
| 기능 플래그 | featureFlags.js → 추후 Remote Config | 재배포 없이 조정 가능 |
| 통계 기준 | 시도 누적 (최근 1회 아님) | 조대표님 확정 정책 |
| 계정 병합 | 자동 병합 금지 (사용자 액션만) | 조대표님 확정 정책 |
| 해지 후 데이터 | 1년 보관 후 soft delete | 재구독 시 복구 가능 |
| 멀티디바이스 | 지원 필수 (device_id 추적) | 조대표님 확정 정책 |
| 정답 판정 | 서버 판정 (is_correct) | 클라이언트 조작 방지 |

# 5. Phase 1 미해결 이슈 처리 계획

| 이슈 | 현상 | 해결 방향 | 처리 STEP | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Issue-1 | round='전체' 오염 | question.round 사용 + guard 추가 | STEP 1 | 최우선 ⭐ |
| Issue-2 | daily 버킷 누적 | 서버 이전 후 localStorage 자동 정리 | STEP 3~4 | 낮음 |
| Issue-3 | 이어풀기 미작동 | Supabase progress 테이블 연동 시 함께 해결 | STEP 4 | 높음 |
| Issue-4 | showResume dead code | 코드 정리 시 제거 | STEP 1 또는 별도 | 낮음 |

# 6. 레드팀 검토 및 주의사항

⚠️  Supabase Free Tier 용량 주의 — 1명 × 1,080문제 × 5회 = 5,400행. 500명이면 270만 행. question_stats 집계 캐시를 적극 활용하고 오래된 attempts 아카이빙 전략을 초기부터 수립해야 합니다.

🔴  attempts 테이블 스키마는 한번 데이터가 쌓이면 컬럼 삭제/변경이 매우 어렵습니다. 이 문서가 마지막 스키마 확정 기회입니다. 추가는 가능, 변경은 위험.

📌  게스트 체험이 너무 약하면 유료 전환율이 떨어집니다. 레벨1에서도 기본 통계를 로컬로 7일간 체험하게 하는 것을 Phase 2.5에서 검토 권고합니다.

노팀장 (Claude Sonnet 4.6)  |  2026.02.22