GEP v1.1 보험중개사 시험 준비 앱

Phase 2 개발경과 및 결과보고서

Supabase 연동 + 통계 서비스 아키텍처 구축

| 문서번호 | GEP_036 |
| --- | --- |
| 작성일 | 2026.02.22 |
| 작성자 | 노팀장 (Claude Sonnet 4.6) |
| 승인자 | 조대표님 |
| Phase | Phase 2 — Supabase 연동 |
| 상태 | ✅ Phase 2 완료 — Phase 2.1 준비 중 |

# 1. Phase 2 개요

Phase 1에서 구축한 1,080문제 기출풀이 앱(gepv11.vercel.app)을 기반으로, Phase 2에서는 Supabase 고객 DB 연동과 통계 서비스 아키텍처를 구축했습니다. 모든 작업은 GEP_032 세부계획서에 확정된 4단계 STEP을 순서대로 진행했습니다.

✅  개발 기간: 2026.02.22 단일 세션 완료. 원래 예상보다 빠른 완료는 GEP_032의 세밀한 사전 계획과 검증 덕분입니다.

# 2. STEP별 개발 경과

| STEP | 작업 | 핵심 내용 | 결과 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Issue-1 수정 round 오염 방지 | selectedRound → question.round Number.isInteger guard 추가 | ✅ 완료 | 3시나리오 검증 통과 |
| 2 | Supabase 스키마 구축 | 8개 테이블 생성 RLS 4개 + 인덱스 5개 | ✅ 완료 | 대시보드 테이블 확인 |
| 3 | statsService 어댑터 | featureFlags.js + statsService.js statsStore 무수정 | ✅ 완료 | 게스트/회원 분기 구현 |
| 4 | authStore + Question 연동 | authStore.js 신규 handleAnswer async 전환 | ✅ 완료 | 103 modules 빌드 성공 |

# 3. 개발 산출물

## 3.1 신규 생성 파일

| 파일 | 구분 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| supabase/schema.sql | DB | 8개 테이블 + RLS + 인덱스 전체 정의 |
| src/lib/supabase.js | 인프라 | Supabase 클라이언트 싱글톤 |
| src/config/featureFlags.js | 설정 | STATS_MIN_LEVEL 등 Feature Gate 중앙 관리 |
| src/services/statsService.js | 서비스 | 게스트/회원 분기 어댑터 (핵심) |
| src/stores/authStore.js | 상태 | authStatus / serviceLevel / userFeatures 관리 |
| .env.local | 환경 | Supabase URL + anon key (.gitignore 적용) |

## 3.2 수정 파일

| 파일 | 변경 내용 |
| --- | --- |
| src/pages/Question.jsx | handleAnswer: selectedRound→question.round + async + recordAttempt 경유 |
| src/pages/Home.jsx | 로그인 UI TODO 주석 추가 (최소 수정) |

## 3.3 Supabase 테이블 현황

| 테이블명 | RLS | 인덱스 | 역할 |
| --- | --- | --- | --- |
| users | ✅ | - | 서비스레벨 + features_override 관리 |
| attempts | ✅ | 4개 | 학습 원장 — 핵심 통계 SSOT |
| question_stats | ✅ | 1개 | 집계 캐시 (조회 성능) |
| progress | ✅ | - | 이어풀기 위치 저장 |
| oauth_accounts | - | - | OAuth 연동 계정 |
| sessions | - | - | 세션 관리 |
| devices | - | - | 멀티디바이스 추적 |
| subscriptions | - | - | 구독 이력 |

# 4. 구현된 아키텍처

## 4.1 3층 데이터 아키텍처

📌  Layer 1 (원장): Supabase attempts — 회원 전용, question.round 숫자만 저장

📌  Layer 2 (집계): question_stats (서버) + statsStore (게스트 로컬)

📌  Layer 3 (표시): 회원=서버 집계, 게스트=로컬 버킷

## 4.2 Feature Gate 흐름

① 로그인 → Supabase에서 service_level 조회

② authStore에 serviceLevel + userFeatures 저장 (localStorage 캐시)

③ 문제 풀기 → statsService.recordAttempt() 호출

④ 게스트(level 1): statsStore 로컬 저장만

⑤ 회원(level >= STATS_MIN_LEVEL): 로컬 + Supabase attempts 동시 저장

⑥ 관리자 DB에서 service_level 변경 → 재배포 없이 즉시 적용

# 5. 검증 결과

| 검증 항목 | 결과 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 과목별학습 byRound '전체' 키 없음 | ✅ 통과 | 3시나리오 all pass |
| 게스트 Supabase insert skip | ✅ 통과 | authStatus=guest 확인 |
| 비정상 round 방어코드 작동 | ✅ 통과 | console.warn 정상 출력 |
| 회차별 학습 숫자 키 정상 누적 | ✅ 통과 | byRound {23,25,27} 확인 |
| Supabase 8개 테이블 생성 | ✅ 통과 | 대시보드 직접 확인 |
| 네트워크 실패 시 앱 중단 없음 | ✅ 통과 | try/catch 처리 |
| npm run build 성공 | ✅ 통과 | 103 modules / 427KB |
| gepv11.vercel.app 배포 | ✅ 통과 | 정상 접속 확인 |

# 6. 현재 상태 및 한계

✅  완성: 인프라 및 아키텍처 100% 완료. 게스트 서비스는 Phase 1과 동일하게 완전 정상 작동.

⚠️  한계: 로그인 UI 미구현. 현재 실제 사용자는 모두 게스트(level 1)로 동작. Supabase attempts 저장은 로그인 UI 구현 후 활성화됨.

📌  보안: .env.local gitignore 적용 완료. anon key는 RLS 정책으로 보호.

# 7. 개발철학 준수 평가

| 철학 | 준수 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| 레고블럭 | ✅ | statsStore 무수정, 어댑터 방식으로 신규 블럭 추가 |
| SSOT | ✅ | attempts 원장 단일화, question.round 숫자만 저장 |
| 품질우선+빠른검증 | ✅ | 3시나리오 검증 완료 후 다음 STEP 진행 |
| 개발순서 엄수 | ✅ | GEP_032 확정 계획 그대로 STEP 1→4 순서 준수 |
| 기획검증 중심 | ✅ | GEP_032 사전 설계 충분, 개발 중 변경 없음 |
| 철저한 문서화 | ✅ | GEP_033~035 문서 자동 생성, 본 문서 GEP_036 |

노팀장 (Claude Sonnet 4.6)  |  2026.02.22