GEP v1.1 보험중개사 시험 준비 앱

Phase 2.1 방향성 싱크 문서

로그인 UI + 회원 전환 + 통계 서비스 활성화

| 문서번호 | GEP_037 |
| --- | --- |
| 작성일 | 2026.02.22 |
| 작성자 | 노팀장 (Claude Sonnet 4.6) |
| 승인자 | 조대표님 (승인 대기) |
| 전제 문서 | GEP_032 (Phase 2), GEP_036 (결과보고) |
| 상태 | 🔷 방향성 검토 중 — 조대표님 승인 후 GEP_038 계획서 작성 |

# 1. 현재 위치 — Phase 2 완료 시점

✅  완성된 것: 인프라 전체 (Supabase 8개 테이블, Feature Gate, authStore, statsService)

⚠️  아직 없는 것: 로그인 UI. 현재 모든 사용자는 게스트(level 1)로만 서비스 중

Phase 2는 "보이지 않는 인프라"를 완성한 단계입니다. 사용자 입장에서는 Phase 1과 동일하게 보이지만, 내부적으로는 회원 서비스를 위한 모든 준비가 완료된 상태입니다. Phase 2.1은 이 인프라를 실제로 "켜는" 작업입니다.

# 2. Phase 2.1 핵심 목표

| # | 목표 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| ① | 로그인 UI 구현 | 게스트 → 회원 전환 진입점. Home.jsx TODO 주석이 있는 위치 |
| ② | OAuth 연동 | Google/Kakao 소셜 로그인. 직접 회원가입 없이 마찰 최소화 |
| ③ | Supabase attempts 실제 저장 | 로그인 후 level 2+ 사용자 학습 원장 누적 시작 |
| ④ | 기본 통계 화면 | level 2 사용자에게 과목별/회차별 정답률 표시 |

# 3. 개발 착수 전 조대표님 결정 필요 사항

⚠️  개발철학 5번 준수: 서비스 시나리오 → UI 초안 → 설계 → 개발 순서. 아래 사항이 확정되어야 GEP_038 계획서 작성 가능합니다.

## 결정 1 — OAuth 제공자

| 옵션 | 장점 | 단점 |
| --- | --- | --- |
| Google 단독 | 설정 간단, Supabase 기본 지원 | 카카오 미지원 (한국 사용자 불편) |
| Kakao 단독 | 한국 사용자 친숙 | Supabase 커스텀 설정 필요 |
| Google + Kakao | 선택폭 최대 | 초기 설정 복잡, 테스트 2배 |

📌  노팀장 권고: Google 단독으로 시작. 검증 후 Kakao 추가. 레고블럭 철학에 부합.

## 결정 2 — 서비스 레벨 2 활성화 시점

| 옵션 | 내용 | 고려사항 |
| --- | --- | --- |
| Phase 2.1 즉시 | 로그인 후 자동으로 level 2 부여 | 무료 통계 제공 → 수익화 전 검증 가능 |
| 별도 결제 연동 후 | PG사 연동 완료 후 유료 전환 | 수익화 준비 기간 필요 |
| 베타 테스터 한정 | 초기 10~50명에게 level 2 수동 부여 | 피드백 수집 후 정식 출시 |

📌  노팀장 권고: 베타 테스터 한정으로 시작. 수동으로 level 2 부여하여 피드백 수집 후 정식 수익화.

## 결정 3 — 기본 통계 화면 범위

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 최소 범위 | 전체 정답률 + 과목별 정답률 숫자 |
| 표준 범위 | 최소 + 회차별 정답률 + 최근 풀기 기록 |
| 확장 범위 | 표준 + 약점 과목 표시 + 학습 추이 차트 |

📌  노팀장 권고: 표준 범위로 시작. Phase 1 대비 명확한 차별화 제공하되 과도한 개발 리스크 방지.

# 4. Phase 2.1 예상 개발 규모

| STEP | 작업 | 내용 | 예상규모 | 리스크 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 로그인 UI | Home.jsx 로그인 버튼 + 모달 | 소 | 낮음 |
| B | OAuth 연동 | Supabase Auth + Google OAuth | 중 | 중간 |
| C | 통계 화면 | Stats 페이지 신규 + 컴포넌트 | 중 | 낮음 |
| D | 서비스레벨 연동 | 로그인 후 level 서버 조회 | 소 | 낮음 |

# 5. 레드팀 검토

⚠️  로그인 진입 장벽: 통계를 보기 위해 로그인을 요구하면 이탈률이 높아질 수 있습니다. 게스트에게도 "로그인하면 이런 통계를 볼 수 있습니다" 미리보기 화면을 제공하는 전략을 고려해야 합니다.

📌  Supabase Auth vs 자체 JWT: Supabase 기본 Auth 사용이 개발 속도는 빠르지만 커스터마이징이 제한됩니다. 현재는 Supabase Auth로 시작하는 것이 레고블럭 철학에 맞습니다.

🔷  베타 피드백 수집 체계: level 2 수동 부여 시 피드백을 어떻게 수집할지 사전 계획이 필요합니다. 단순 구글폼이라도 준비해야 통계 기능의 실제 가치를 검증할 수 있습니다.

# 6. 다음 액션

| 단계 | 내용 | 담당 |
| --- | --- | --- |
| 즉시 | 이 문서(GEP_037) 조대표님 검토 | 조대표님 |
| 결정 후 | 결정 1~3 확정 → 노팀장에게 전달 | 조대표님 |
| 설계 | GEP_038 Phase 2.1 세부계획서 작성 | 노팀장 |
| 승인 | GEP_038 승인 후 고팀장 지시 | 조대표님 |
| 개발 | STEP A→B→C→D 순서 진행 | 고팀장 |

노팀장 (Claude Sonnet 4.6)  |  2026.02.22