GEP v1.1 개발 경과 및 결과 보고서

작성일: 2026년 2월 21일  |  작성: 노팀장  |  승인: 조대표님

# 1. 프로젝트 개요

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 프로젝트명 | GEP v1.1 (Global Exam Platform) |
| 목적 | 보험중개사 시험 학습 플랫폼 검증 (1,080문제, 23~31회) |
| 배포 URL | https://gepv11.vercel.app |
| 기술 스택 | React 19, Vite, Tailwind CSS, Zustand, Vercel |
| 개발 기간 | 2026년 2월 20~21일 (2일, 계획 대비 5~7배 빠른 속도) |

# 2. Week별 개발 완료 현황

| 단계 | 작업명 | 완료 내용 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| Week 0 | 데이터 준비 | exams.json (1,080문제) 생성 및 검증 | ✅ 완료 |
| Week 1-1 | 스토어 구성 | Zustand examStore.js, localStorage 버전 가드 | ✅ 완료 |
| Week 1-2 | 문제 화면 | QuestionView, AnswerButtons, Question.jsx | ✅ 완료 |
| Week 1-3 | 홈 + 라우팅 | Home.jsx, App.jsx, 회차/과목/세부과목 필터 | ✅ 완료 |
| Week 2-1 | Vercel 배포 | gepv11.vercel.app 운영 배포 확정 | ✅ 완료 |
| Week 2-2 | 완료 화면 | Result.jsx (정답률/통계/다시풀기/홈으로) | ✅ 완료 |
| Week 3-1a | UI 개선 | D-day, 설정 팝업, 과목 컬러, PC 레이아웃 | ✅ 완료 |
| Week 3-1b | 버그 수정 | PC 검은창 제거, 버튼 레이아웃, 이전문제 초기화 | ✅ 완료 |
| Week 3-1c | 이어풀기 | progressMap - 회차/과목별 진도 저장 + 앱 재시작 복원 | ✅ 완료 |

# 3. 주요 버그 수정 이력

| 버그 | 원인 | 수정 방법 | 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 무한루프 | selectFilteredQuestions가 매 렌더마다 새 배열 반환 | useMemo로 변경 | ✅ |
| 다크배경 | index.css body 배경 #242424 잔존 | bg-white 적용 | ✅ |
| 세부과목 오류 | 법령에 손보 세부과목 혼입 | 법령 하드코딩 4개 | ✅ |
| PC 검은창 | Vite 기본 :root 배경색 잔존 | 배경 연회색으로 변경 | ✅ |
| 이전문제 미초기화 | localAnswered 미삭제 | 이전 클릭 시 해당 id 삭제 | ✅ |
| 이어풀기 초기화 | currentIndex 전역 단일값 | progressMap 키별 저장 | ✅ |

# 4. 현재 구현 기능 목록

| 화면 | 기능 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| 홈 화면 | 회차(23~31)/과목/세부과목 선택, D-day, 설정, 이어풀기/처음부터 | ✅ |
| 문제 화면 | ①②③④ 선택, 정답/오답 즉시 표시, 이전/다음 버튼, 이전문제 초기화 | ✅ |
| 완료 화면 | 과목 완료 메시지, 전체/정답/오답/정답률 통계, 다시풀기/홈으로 | ✅ |
| 설정 팝업 | 이름, 시험일 입력, localStorage 저장, D-day 자동 계산 | ✅ |
| 이어풀기 | progressMap - 회차/과목별 진도 저장, 앱 재시작 후 복원 | ✅ |
| PC 지원 | max-width 640px 센터 정렬, 모바일/PC 동시 지원 | ✅ |

# 5. 잔여 과제 (다음 창 인수인계)

| 우선순위 | 과제 | 내용 | 난이도 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1순위 | 홈 시작하기 버튼 제거 | 이어풀기/처음부터만 유지 | 낮음 |
| 2순위 | PWA 설정 | 홈화면 앱 아이콘 설치 | 중간 |
| 3순위 | 베타 테스트 | 10명 테스트 + 피드백 | 낮음 |
| Phase 2 | 금일/누적 통계 | store 구조 변경 수반 | 높음 |
| Phase 2 | 랜덤풀기 | shuffledIndexes 추가 | 중간 |

# 6. 준수 개발 원칙

| 원칙 | 내용 |
| --- | --- |
| SSOT | Pages는 store 연결, Components는 props만 수신 |
| examStore 최소 변경 | 무한루프 방지를 위해 store 구조 변경 최소화 |
| questionRaw 방식 | 파싱 헬 방지 - 문제 원문 그대로 저장 |
| localStorage 버전 가드 | gep:v1:examStore 키로 버전 관리 |
| 단계별 승인 | 노팀장 기획 → 고팀장 개발 → 조대표님 최종 승인 |

— 이상 GEP v1.1 Week 0~3 개발 경과 보고서 —